**Grupo 6:**

Nombre del Proyecto: Tienda Virtual de calzado

Project Sponsor: **Mision TIC 2022**

Stakeholder: **Pendiente**

Fecha Inicio: 20/07/2022

Scrum master: **Jose Tito Archila**

Project Management: Cristian Joan Ramirez Gonzalez

Project Team:

* + - * Bryiam Steven Rojas Buitrago
* Eudes Jesus Serpa Martinez
* Diana Mariela Talero Caon
* Juan Sebastian Urrea Lopez

Github:

* <https://github.com/Cromega08>
* <https://github.com/HassyD>
* <https://github.com/EudesSerpa>
* <https://github.com/DianaTalero>
* <https://github.com/jsurrea>

**Justificación y Descripción del Proyecto**

[Justificación del proyecto desde el punto de vista de negocio y Descripción del Proyecto].

**Objetivos**

**Alcance**: Se creará una aplicación web para la venta de productos de calzado, que contemplará el ingreso a la aplicación web, módulo de productos, módulo de ventas y un módulo de clientes:

La aplicación web les permitirá a los usuarios lo siguiente:

* Crear …
* Consultar …
* Modificar …
* Eliminar …
* Comprar …

**Product Backlog**

| **Sprint** | **Tarea** | **Asignado** | **Progreso** | **Prioridad** | **Fecha\_Incio** | **Fecha\_Vencimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicion del proyecto |  |  |  | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| 1 | Alcance del proyecto |  |  |  | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| 1 | Selección de programas |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Instalación de programas: Verificación del entorno |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear documento con la definición del proyecto y el alcance |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear documento Product Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear documento Sprint Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear tablero de control con todas las actividades |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear repositorio |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear Diagrama de clases |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear Modelo entidad relacion |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 1 | Crear Base de datos |  |  |  |  | 28/07/2022 |
| 2 | Módulo de login: Crear formulario ingreso |  |  |  |  |  |
| 2 | Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| 2 | Diseño de Interface |  |  |  |  |  |
| 2 | Implementación |  |  |  |  |  |
| 2 | Pruebas |  |  |  |  |  |
| 2 | Ajustes |  |  |  |  |  |
| 2 | Aprovación |  |  |  |  |  |
| 3 | Modulo Gestion de Usuarios: Crear formulario gestión de usuarios perfiles |  |  |  |  |  |
| 3 | Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| 3 | Diseño de Interface |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementación |  |  |  |  |  |
| 3 | Pruebas |  |  |  |  |  |
| 3 | Ajustes |  |  |  |  |  |
| 3 | Aprovación |  |  |  |  |  |
| 4 | Módulo de Productos: Crear formulario para registro de productos |  |  |  |  |  |
| 4 | Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de Interface |  |  |  |  |  |
| 4 | Implementación |  |  |  |  |  |
| 4 | Pruebas |  |  |  |  |  |
| 4 | Ajustes |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprovación |  |  |  |  |  |
| 5 | Módulo de Clientes: Crear formulario de gestionde Clientes |  |  |  |  |  |
| 5 | Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| 5 | Diseño de Interface |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementación |  |  |  |  |  |
| 5 | Pruebas |  |  |  |  |  |
| 5 | Ajustes |  |  |  |  |  |
| 5 | Aprovación |  |  |  |  |  |