Sprint Backlog 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Tarea** | **Asignado** | **Progreso** | **Prioridad** | **Fecha\_Inicio** | **Fecha\_Vencimiento** |
| 4 | Ingreso de todos los integrantes al servidor y confirmación de posibilidades de trabajo | Todos | Hecho | 8 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Instalación de apache (httpd) en el servidor | Todos | Hecho | 6 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Instalación de tomcat en el servidor | Todos | Falta | 6 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Instalación de java en el servidor | Todos | Hecho | 6 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Subida de documentos generados al servidor | Todos | Hecho | 4 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Crear documento Sprint Backlog | Todos | Hecho | 8 | 8/08/22 | 13/08/22 |
| 4 | Discutir y empezar la implementación del servidor para la aplicación | Todos | Falta | 8 | 8/08/22 | 13/08/22 |